开发周期总体计划:

迭代计划 预计开始时间

需求分析 2020年09月27-2020年10月13

需求验证 2020年10月14-2020年10月20

技术选型 2020年10月21

系统开发 2020年10月22-2020年11月21

系统测试 2020年11月22-2020年11月26

成果物及最后文档编写 2020年11月27

当前迭代期目标: 完成需求分析（确定需求，撰写需求分析文档），设计页面线框图，设计网页页面布局